|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKT-AUFTRAG | | | |  | | |
| **Projektstarttermin:**   1. 01 Dezember 20xx | | | | | | | |
| **Projektendtermin:**   1. 01. Mai 20xx | | | | | | | |
| **Projektziele:**   1. Planung der IT-Netzwerk-Infrastruktur für den Umzug von Stuttgart nach Karlsruhe bis zum 01. Mai .20xx  * Anschaffung neuer Netzwerkinfrastruktur bis 01.Februar 20xx * Demo-System einrichten bis 01. Februar 20xx * Einrichten von Supportstellen bis 15. März 20xx * Aufbau von Backup-Systemen/ Redundanzen bis 01. April.20xx * Vollständige Dokumentation des Netzwerkes bis 01.Mai 20xx * Betriebsphase ab 01.Mai.20xx | | **Nicht-Projektziele:**   1. Planung und Umzug alter IT-Komponenten 2. Primäre Gebäudeverkabelung 3. Lizenzierung von Enduser-Software | | | | | |
| **Hauptaufgaben (Projektphasen):**   1. Erstellung eines Lastenheftes 2. Beschaffung neuer Hardware 3. Parallel Aufbau eines Demo-Systems 4. Installation neuer Hardwarekomponenten 5. Umzug alter IT-Komponenten 6. Testbetrieb 7. Endabnahme | | **Projektressourcen/ budget:** | | | | | |
|  | Ressourcen-/Kostenart | Mengen-einheit | | Budget (in Euro) |  |
|  | Mitarbeiter für das Projektteam | 2 | | Vom Auftraggeber bereitgestellt |  |
|  | Gesamtbudget |  | | 75.000€ |  |
|
| **ProjektauftraggeberIn:**   1. Sally Anderson   Geschäftsführerin  FairFood Xpress GmbH | | **ProjektleiterIn:**   1. Manfred Müller, Abteilungsleiter ‚Cyber-Security   Gutenberger IT-Solutions AG | | | | | |
| **Projektteam:** | | | | | | | |
| (ProjektauftraggeberIn) (ProjektleiterIn) | | | | | | | |