**Projekthemmnisse**

Die Projektplanung und die tatsächliche Projektdurchführung stimmen nie überein, da in Realität viele Hemmnisse/Probleme entstehen können auf die der Projektleiter spontan reagieren muss. Die getroffenen Entscheidungen können sich positiv oder negativ auf die Ziele - Qualität, Zeit, Kosten und Motivation auswirken.

Einige Projekthemmnisse sehen Sie hier:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Bei der Terminplanung überlegen Sie regelmäßige Qualitätsreviews der Projektteams einzuplanen. Sie sind sich unsicher ob solche Qualitätsreviews überhaupt notwendig sind. |
|  |  |
| 2. | Sie wurden als Stabsstelle direkt unterhalb der Geschäftsführung eingegliedert und haben die Berechtigung Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Abteilungen für das Projekt einzuplanen. Welche Probleme können sich aus der Organisationsstruktur ergeben? |
|  |  |
| 3. | Ein Mitarbeiter in einem kritischen Arbeitspaket wurde krank und fällt für die nächsten 10 Tage aus. |
|  |  |
| 4. | Aufgrund des aktuellen Chip-Mangels sind die Preise der Hardwarekomponenten um einiges gestiegen. Ebenso einige Lieferanten schon angekündigt, dass es zu Lieferverzögerungen kommen kann. |
|  |  |